COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN

OPERATION PROGRAMMEE

D’AMELIORATION DE L’HABITAT

VILLAGES ET HAMEAUX ANCIENS

DU PAYS AJACCIEN

PROJET D’AVENANT N°3 A LA CONVENTION

En date du 15 mai 2018

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT

AVENANT N°3

---------------------------

Le présent avenant est établi entre

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, maître d’ouvrage de l’opération programmée, représentée par son président, Monsieur Laurent MARCANGELI, habilité par délibération n° …………….… du conseil communautaire du ……………..2018, dénommée ci-après « la CAPA »,

L’État, représenté par Madame la Préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud, Madame Josiane CHEVALIER,

L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l’Opéra 75001 Paris, représentée par Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de Corse, déléguée de l’Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R.321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et dénommée ci-après « Anah ».

La Collectivité de Corse, représentée par son Président exécutif Gilles SIMEONI, dûment habilité par délibération n°………………………..………………………..……..2018, dénommée ci-après « la Collectivité de Corse ».

- Vu le Programme Local de l’Habitat, adopté par délibération n°2014/23 du conseil communautaire du 8 janvier 2014,

- Vu la convention d’OPAH « Villages et hameaux anciens du pays Ajaccien » signée le 11 juillet 2013 et ses avenants,

- Vu le programme d’actions de la délégation locale de l’Anah en Corse du Sud en vigueur

CONSIDERANT

Initialement prévue pour une durée de 5 années, l’OPAH Villages et Hameaux du Pays Ajaccien doit se terminer en juillet 2018.

Il est envisagé, sur proposition du Comité de pilotage de l’OPAH, et dans le cadre de ce présent avenant, de prolonger le dispositif pour une année supplémentaire, pour permettre une meilleure réponse aux besoins exprimés sur le territoire.

En effet, depuis le dernier comité de pilotage organisé le 21 septembre 2017, 18 dossiers supplémentaires ont abouti, en plus des 44 enregistrés sur une période 4 ans, portant le nombre de dossiers notifiés à 57 (soit une augmentation de 25% de l’activité en 6 mois).

Cette dynamique s’explique notamment par l’importance de la communication générée par la CAPA, doublée des campagnes nationale et régionale sur les travaux de rénovation énergétique.

L’ensemble des ces actions de sensibilisation a permis une mise en lumière de ce dispositif, jusqu’alors insuffisamment mobilisé sur l’ensemble du territoire communautaire.

Au 15 mai 2018, ce dispositif a permis d’aider la réhabilitation de 57 logements, pour un montant de travaux de 3 707 480 € TTC et 2 132 942 € d’aides publiques.

Soit un montant moyen de subvention de 37 400 € par logement – une couverture de 57 % du montant TTC.

Plus précisément, il apparait que l’Anah participe en moyenne à hauteur de 19 800 € (17 900 + 1 900€) par logement, la CAPA à 9 900 € (colonne A).

Consommation des enveloppes par financeurs et moyenne par logement dans le cadre de l’OPAH Villages et Hameaux anciens du Pays ajaccien (au 15/05/2018, prenant en considération la CLAH du 25 avril)

|  | Sur les 57 logements notifiés au 15 mai 2018 A | Sur les 5 dossiers déposés au 15 mai 2018 B | TOTAL des dossiers 62 déposés et notifiés au 15 mai 2018 A+B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montants notifiés | Moyenne de subventions par lgt | Montants prévisionnels | Moyenne de subventions par lgt | Montants notifiés et prévisionnels | Moyenne de subventions par lgt |
| Anah | 1 020 719 € | 17 907 € | 99 575 € | 19 915 € | 1 120 294 € | 18 069 € |
| Anah ASE | 109 615 € | 1 923 € | 8 500 € | 1 700 € | 118 115 € | 1 905 € |
| Ex département | 190 621 € | 3 344 € | 15 225 € | 3 045 € | 205 846 € | 3 320 € |
| ASE Ex Département | 17 422 € | 306 € | 1 000 € | 200 € | 18 422 € | 297 € |
| Ex CTC | 223 423 € | 3 920 € | 19 050 € | 3 810 € | 242 473 € | 3 911 € |
| CAPA | 562 242 € | 9 864 € | 85 025 € | 17 005 € | 647 267 € | 10 440 € |
| CAPA (patrimoine) | 8 900 € | 156 € | 0 € | 0 € | 8 900 € | 144 € |
| Montant travaux TTC | 3 707 480 € | 65 044 € | 547 945 € | 109 589 € | 4 255 425 € | 68 636 € |
| Montant total des subventions | 2 132 942 € | 37 420 € | 228 375 € | 45 675 € | 2 361 317 € | 38 086 € |

En comparant les consommations aux engagements initiaux pris dans le cadre de la convention, on constate que les enveloppes de l’Anah et du Département sont davantage mobilisées que  celles de l’ex CTC et de la CAPA ; cela étant lié aux mécanismes de subventions de chacun des partenaires, la CAPA ayant par exemple prévu une subvention très importante pour les bailleurs, dont le nombre est encore inférieur aux prévisions.

Comparaison des engagements pris dans le cadre de la convention OPAH

Villages et Hameaux anciens du Pays ajaccien par rapport aux restes à consommer prévisionnels

(au 15/05/2018, prenant en considération la CLAH du 25 avril)

|  | Engagements initiaux (convention) | Montants notifiés par les partenaires sur les notifications Anah au 15.05.2018 | Reste à consommer (notifiés) | Reste à consommer en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anah | 1 300 000 € | 1 020 719 € | 279 281 € | 21% |
| Anah ASE | 107 100 € | 109 615 € | -2 515 € | -2% |
| Ex département | 294 400 € | 190 621 € | 86 357 € | 29% |
| ASE Ex Département |  | 17 422 € |  |  |
| Ex CTC | 438 300 € | 223 423 € | 214 877 € | 49% |
| CAPA | 1 082 800 € | 562 242 € | 611 108 € | 56% |
| CAPA (patrimoine) | 99 450 € | 8 900 € |  |  |

Constatant que des besoins subsistaient encore sur le territoire (40 dossiers sont actuellement en cours de montage), et qu’un élargissement des critères pourrait faciliter l’accès de propriétaires jusqu’à présent déboutés du dispositif (dont l’ancienneté de la construction est insuffisante -17 propriétaires dans ce cas-là sur les deux dernières années-, ou dont les revenus sont modestes et non très modestes -8-), il est envisagé de prolonger d’une année l’OPAH dans des conditions d’éligibilité réajustées.

Périmètre d’intervention et critères d’éligibilité

Le périmètre d’intervention de la convention portait sur les 26 villages et hameaux anciens du territoire communautaire hors Ajaccio :

| Les 9 cœurs de villages | Les 17 hameaux retenus |
| --- | --- |
| Afa | Ogliastrone, Piscia Rossa |
| Alata | Cardiglione, San Benedettu, Ranuchiettu, Pietrosella |
| Appietto (Le Marchesaccio) | La Teppa, Vulpaja |
| Cuttoli-Corticchiato | Pedi Morella |
| Peri | Olmo, Salasca |
| Sarrola-Carcopino | Carcopino, Mandriolo |
| Tavaco |
| Valle di Mezzana (Poggiale) | Casile, Opapu |
| Villanova | San Fedele, Poggio |

En complément de ces secteurs, l’avenant n°1 a prévu que les propriétaires dont le bien est situé sur le reste du territoire des 9 communes de la communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien sont désormais éligibles :

- En tant que propriétaire occupant, si leurs ressources sont inférieures au plafond « très modeste » et si le logement est achevé depuis au moins 50 ans à la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention ;

- En tant que bailleur, s’ils s’engagent à louer aux conditions du loyer « conventionné social » ou « très social » (sans condition supplémentaire d’ancienneté du bâti).

Il est désormais envisagé d’intégrer les projets de réhabilitation selon les critères d’éligibilité de l’Anah.

Engagements financiers

Les engagements des partenaires financiers sont redéployés pour une année supplémentaire dans les conditions prévues ci-dessous.

Cet avenant modifie la convention initiale sur les engagements des cosignataires.

La convention d’OPAH signée le 11 juillet 2013 est donc modifiée et complétée

comme suit :

# CHAPITRE I- OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE D’APPLICATION

## Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’application territoriaux

### 1.1 - Dénomination de l’opération

Au terme de l’étude pré-opérationnelle, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, l’Etat, l’Anah, la Collectivité de Corse (ex CTC et ex Département) décident d’engager une opération programmée d’amélioration de l’habitat dénommée ci-après « OPAH Villages et Hameaux anciens ».

### 1.2 - Périmètre et champs d’intervention

Les dossiers concernant des logements situés sur le territoire d’une des 9 communes de la communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien sont éligibles :

- En tant que propriétaire occupant, en fonction des critères d’éligibilité de l’Anah ;

- En tant que bailleur, s’ils s’engagent à louer aux conditions définies par l’Anah.

# CHAPITRE IV – FINANCEMENT DE L’OPERATION ET ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

## Article 5 – Financement des partenaires de l’opération

5.1.2.7 Autorisations d’engagements de l’Anah sur l’année supplémentaire de l’opération – programmation des crédits

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 639 000 € :

|  | Année supplémentaire (2018-2019) |
| --- | --- |
| AE prévisionnels | 639 000 |
| dont aides aux travaux | 546 000 |
| Dont prime Habiter Mieux | 57 000 |
| dont aides à l'ingénierie part fixe** | 15 000 |
| dont aides à l’ingénierie part variable pour l'appui renforcé des PO* (logement Très dégradé, indigne et PO autonomie) ** | 21 000 |

(*) : Moyenne de 700 € par dossier)

(**) : Sous réserve de la mise en œuvre effective de moyens d’ingénierie complémentaires pour l’atteinte des objectifs

L'aide à l'ingénierie du programme Habiter Mieux  prend la forme d'une prime forfaitaire par logement.

Pour chaque logement ayant bénéficié d’une prime « Habiter Mieux » une prime variable est versée à la collectivité maître d’ouvrage dans la limite de la tranche annuelle et selon le type de dossier considéré :

Source :

5.4 - Financements de la Collectivité de Corse au titre de l’ex Collectivité Territoriale de Corse

5.4.1. Règles d'application

La Collectivité de Corse, au titre de l’ex Collectivité Territoriale de Corse, octroie des aides à la réhabilitation du parc privé. Le montant de ces aides a été adopté le 27 octobre 2011 et détaillé dans le « règlement des aides au logement ». Les conditions générales de recevabilité sont identiques à celles appliquées par la délégation Anah.

- 5.4.2.4 Rappel des autorisations d’engagements (AE) résiduelles de de la collectivité de Corse au titre de l’ex Collectivité Territoriale de Corse  sur l’année supplémentaire de l’opération

Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la Collectivité de Corse au titre de l’ex CTC sont de 
218 875 € restant à engager au 15 mai 2018 (montant résiduel après déduction des crédits engagés pour les dossiers notifiés à l’Anah) :

|  | en Euros |
| --- | --- |
| AE arrêtés dans le cadre de la Convention d'OPAH | 438 300 |
| dont mandatés au 15.05.18 | 79 656 |
| dont notifiés par la CdC au 15.05.18 | 139 769 |
| dont disponibles | 218 875 |

(*) : Aides susceptibles d’évolution selon modification du règlement des aides.

Les crédits consacrés à l’ingénierie inscrits dans la convention initiale sont inchangés.

### 5.5 - Financements de  la Collectivité de Corse au titre de l’ex Conseil Général de Corse du Sud

5.4.1. Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité sont identiques à celles appliquées par la délégation Anah.

La Collectivité de Corse, au titre de l’ex Conseil général de Corse du Sud, octroie des aides à la réhabilitation du parc privé. Le cadre de cette participation est défini dans le Schéma Départemental de l’Habitat et du Logement, adopté le 23 novembre 2009. Le montant des subventions est détaillé dans le règlement des aides.

5.5.2 Montants prévisionnels

- 5.5.2.8 Rappel des autorisations d’engagements résiduelles de de la Collectivité de Corse au titre de l’ex Conseil Général de Corse du Sud sur l’année supplémentaire de l’opération

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l’ex CG2A pour l'opération sont de 86 357 €, restant à engager au 15 mai 2018 (montant résiduel après déduction des crédits engagés pour les dossiers notifiés à l’Anah) :

|  | en Euros |
| --- | --- |
| AE arrêté dans le cadre de la Convention d'OPAH | 294 400 |
| dont mandatés au 15.05.18 | 78 631 |
| dont à payer au 15.05.18 (travaux en cours) | 129 412 |
| dont disponibles | 86 357 |

(*) : Aides susceptibles d’évolution selon modification du règlement des aides.

Les crédits consacrés à l’ingénierie inscrits dans la convention initiale sont inchangés.

### 5.3 - Financements de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA)

5.3.2 Montants prévisionnels

La CAPA s’engage :

- 5.3.2.2 Aide à la résorption de l’habitat indigne (propriétaires bailleurs et occupants)

- A mettre en place une enveloppe financière d’aide nécessaire à la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité (indice d’insalubrité entre 0,35 et 1), de réhabilitation de logements indignes (au regard de la grille d’évaluation de l’Anah – Indicateur de dégradation supérieur ou égal à 0,55).

Objet de l’aide : cette enveloppe concerne tout logement considéré comme insalubre, soit parce qu’il fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité remédiable ou de péril, soit parce que l’évaluation technique du degré de dégradation (grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat) effectuée par l’équipe opérationnelle conclut à un logement très dégradé (indice supérieur ou égal à 0,55 ou indice d’insalubrité entre 0,35 et 1)

Modalité de calcul :

- Pour les propriétaires bailleurs :

30 % pour les logements à loyer conventionné

45 % pour les logements à loyer conventionné très social

10% pour les logements à loyer intermédiaire

du montant des travaux HT retenus par la délégation Anah, plafonnés à 1 000 €/m² limité à 80 m² par logement.

(…)

- 5.3.2.4 Aide à la réhabilitation de logements « dégradés »

- A mettre en place une enveloppe financière d’aide à la réhabilitation de logements « dégradés » au regard de la grille d’évaluation de l’Anah – Indicateur de dégradation supérieur ou égal à 0,35 et inférieur à 0,55).

Objet de l’aide : cette enveloppe est destinée à subventionner, dans la limite de l’enveloppe définie ci-après, les propriétaires bailleurs qui acceptent de pratiquer un loyer maîtrisé dans les conditions de l’article L 353-1 et suivant du code de la construction et de l’habitat, sous réserve que les logements aient bénéficié conjointement d’une aide principale de la délégation Anah.

Modalité de calcul :

20 % pour les logements à loyer conventionné,

40 % pour les logements à loyer conventionné très social

10% pour les logements à loyer intermédiaire

du montant des travaux HT retenus par la délégation Anah, plafonné à 750 €/m² limité à 80 m² par logement.

- 5.3.2.6. Aides aux économies d’énergie et à la réduction de la précarité énergétique

- A mettre en place une enveloppe financière d’aide et de prime à l’amélioration des performances énergétiques de logements occupés par leurs propriétaires mais aussi en location.

Objet de l’aide : les subventions complémentaires aux subventions de base sont destinées à promouvoir les économies d’énergies pour un logement économe et respectueux de l’environnement.

Modalité de calcul : le montant maximum de l’aide s’élève, en 2013, à :

(…)

- Pour les propriétaires bailleurs :

10 % pour les logements à loyer intermédiaire,

20 % pour les logements à loyer conventionné,

20 % pour les logements à loyer conventionné très social

du montant des travaux HT retenus par la délégation Anah, plafonné à 750 €/m² limité à 80 m² par logement.

- 5.3.2.11 Communication et coûts spécifiques

- A prendre en charge le financement des frais de communication liés à la promotion de l’OPAH (affiches, plaquettes, panneaux de chantier, frais d’inauguration, etc.).

- 5.3.2.12 Rappel des autorisations d’engagements résiduelles de la Communauté d’Agglomération

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la CAPA pour la durée de l’avenant sont de 611 108 €, restant à engager au 15 mai 2018 (montant résiduel après déduction des crédits engagés pour les dossiers notifiés à l’Anah) :

|  | en Euros |
| --- | --- |
| AE arrêtés dans le cadre de la Convention d'OPAH | 1 182 250 |
| dont mandatés au 15.05.18 | 206 954 |
| dont notifiés au 15.05.18 | 364 188 |
| dont disponibles | 611 108 |

Les crédits consacrés à l’ingénierie inscrits dans la convention initiale sont inchangés.

### 6.2 - Suivi-animation de l’opération

Un avenant prolongeant d’une année  la convention de prestation d’ingénierie et de d’animation sera conclu entre la CAPA et la Ville d’Ajaccio au terme de la convention actuellement en cours.

# CHAPITRE VII - PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DUREE, REVISION, RESILIATION ET PROROGATION

## Article 8 – Durée de la convention

Le présent avenant prolonge d’une année supplémentaire la convention d’OPAH « villages et hameaux anciens du Pays ajaccien » jusqu’au 11 juillet 2019.

Cet avenant signé et ses annexes sont transmis aux différents signataires, ainsi qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en 3 exemplaires à Ajaccio, le…………………………………

# Text boxes

Pour la Collectivité de Corse,

Le Président du Conseil Exécutif

Pour l’Anah,

La Préfète de Corse,

Préfète de la Corse du Sud,

Déléguée de l’Anah dans le département

Pour la Communauté d’Agglomération

du Pays Ajaccien,

Le Président